附件2

云南临沧空港观光酒店有限公司临沧空港观光酒店地热

矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 云南临沧空港观光酒店有限公司临沧空港观光酒店地热 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 云南临沧空港观光酒店有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 云南省地质工程勘察有限公司 |  |
| 项目用地面积（公顷） |  | 永久性建设用地 | 0.5219公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 0公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 3.30万m3/a |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 5年（2023年6月～2028年6月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 2023年6月2日，云南省地质工程勘察有限公司组织云南省自然资源厅认定的省级国土空间生态修复专家库专家，对其编制提交的《云南临沧空港观光酒店有限公司临沧空港观光酒店地热矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“方案”）进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 临沧空港观光酒店地热水井位于世纪路565号（世纪路与沧江路交叉口北西侧）临沧空港观光酒店内，热水井地理坐标为东经100°05′06″，北纬23°53′16.4″。矿区面积0.1288平方千米，开采标高1477～697米，生产规模为3.30万m3/a，开采方式：地下开采，开采矿种：地热。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）方案报告书格式基本符合《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的要求。按《指南》规定开展了调查工作，确定的评估范围基本符合要求。 （二）矿山为延续矿山，属小型矿山，地下开采；评估区重要程度属重要区，矿山地质环境条件中等。确定矿山环境影响评估精度为一级，定级符合现行规定。 （三）根据矿山“开发利用方案”设计服务年限18年，确定方案编制年限为14年、方案适用年限为5 年符合《指南》规定。 （四）方案对矿山开发利用方案、生产现状、地质环境条件等情况介绍基本清楚，可作为方案编制的基础。 （五）经调查和资料分析，现状地质灾害不发育；不良地质作用主要为岩体风化。现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响较轻、对土地资源压占及破坏总体为较轻。矿山地质环境现状评估分区分为较轻区（iii）一级一区。评价与所提交文件基本相符。 （六）预测地质灾害部发育，矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响较轻；对土地资源压占及破坏总体为较轻。矿山地质环境影响预测评估划分为较轻区（iii）一级一区。 （七）方案进行了矿山地质环境保护与恢复治理分区，将评估区划分为一般防治区（C）。初步制定了矿山地质环境保护治理工程、植物措施、及监测工程方案。 （八）矿山地质环境保护部分投资估算编制有据，计价计费基本合规。本方案编制年限内矿山地质环境保护估算投资43.66万元，适用年限内矿山地质环境保护估算投资19.87万元。 三、土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于云南临沧空港观光酒店有限公司临沧空港观光酒店地热项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要为压占，复垦区范围内损毁土地总面积0.5219公顷，其中已损毁土地面积0.5219公顷，拟损毁土地面积0公顷；复垦责任范围面积0.5219公顷，全部为压占损毁，地类为商业服务业设施用地0.5219公顷。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案编制年限为14年（2023年6月～2037年6月），方案的适用年限为5年（2023年6月～2028年6月）。规划复垦总面积为0公顷（已复垦0公顷），全部保留商业服务业设施用地。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因地下开采造成对土地的损毁；（3）在拟损毁场地必须按照《土地复垦条例》要求进行表土剥离，并集中堆放保存。 工程技术措施：矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备，建立监测系统对各场地损毁区开展监测。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程静态总投资1.22万元；动态总投资为1.44万元，项目复垦资金一次性预存。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）按开采设计规范开采，保护地质和生态环境，避免因地热水资源开发利用的同时，造成严重的地质灾害危害和难以恢复的地质环境问题。 （二）《方案》是实施保护、监测和恢复治理矿山地质环境以及实施土地复垦工程的技术依据之一，但不代替相关工程勘查、治理设计。矿山企业在各阶段进行方案实施前应请具有相关资质的单位进行专项勘察、设计、施工，以确保各项工程施工质量，并在防治过程中调整、完善。 （三）开采前，要做好表土剥离堆存和保护工作，便于今后土地复垦所需的土源。 （四）对项目建设和生产过程中造成损毁的土地应及时复垦，避免土壤长期裸露造成水土流失和土壤养分降低。做到损毁一处复垦一处。 （五）、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。 （六）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源主管部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源主管部门的监督和检查。 （七）如项目性质、生产规模、地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，《云南临沧空港观光酒店有限公司临沧空港观光酒店地热矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，编制单位应按专家组的意见修改完善，并按规定程序上报备案。 |  |  |

云南临沧空港观光酒店有限公司临沧空港观光酒店地热

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴光旭 | - 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 2 | 潘峰 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 高级工程师 |
| 3 | 董诗茂 | - 昆明工程勘察公司 | 高级工程师 |
| 4 | 王珞 | - 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
| 5 | 李琳湘 | 云南省设计院集团有限公司 | 高级工程师 |